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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia publica
privind reparatii curente la imobilul
situat in B-dul Independentei nr.16, Ploiesti










COD CPV 98300000-6
           Cerintele din caietul de sarcini reprezinta conditiile obligatorii pe baza carora operatorii economici specializati prezinta oferte tehnico economice ce vor conduce la atribuirea contractului de achizitie.
	Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii. In acest sens orice oferta prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.
	Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini sau prezinta caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in acesta sau care nu satisfac cerintele impuse in acesta, va fi respinsa ca fiind neconforma.

1. OBIECTUL ACHIZITIEI PUBLICE

Obiectul principal il constituie efectuarea unor reparatii curente in locatiaServiciului Public Finante Locale din Ploiesti, B-dul Independentei nr.16, Ploiesti.

1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Operatiunile ce trebuiesc efectuate sunt urmatoarele:

	REPARATII INTERIOARE

· curatarea suprafetelor de vopsea veche si vopsitorii cu vopsea lavabila aplicata manual, amorsa si lavabil aplicate pe suprafatele interioare, astfel:

		BIROU INFORMATICA

· indepartare zugraveala, tencuiala degradata pana la suport sanatos, refacere perete, izolare si tratare impotriva mucegaiului, reparatie perete cu geam = 10mp; 
· vopsitorii cu vopsea lavabila aplicata in doua straturi si amorsa pe suprafete interioare= 83,327mp;

BIROU ACHIZITII
· curatare pereti si vopsitorii cu vopsea lavabila, amorsa si lavabil (aplicat in doua straturi) pe suprafete interioare= 50,485mp;

BIROU INSPECTIE FISCALA
· curatare pereti si vopsitorii cu vopsea lavabila, amorsa si lavabil (aplicat in doua straturi) pe suprafete interioare = 63,807mp;

BIROU INSOLVENTA
· curatare pereti si vopsitorii cu vopsea lavabila, amorsa si lavabil (aplicat in doua straturi) pe suprafete interioare = 60,507mp;

BIROU CONTABILITATE
· curatare pereti si vopsitorii cu vopsea lavabila, amorsa si lavabil aplicate pe suprafete interioare= 90,00mp;


HOL  ETAJ 2
· curatare pereti si vopsitorii cu vopsea lavabila aplicata manual, amorsa si lavabil( aplicat in doua straturi) pe suprafete interioare = 91,214mp;

                                  GRUPURI SANITARE ETAJ 2 = 2 incaperi
· indepartare zugraveala, tencuiala degradata pana la suport sanatos, refacere perete, izolare si tratare impotriva mucegaiului, reparatie pereti cu geam = 10 mp; 
· vopsitorii cu vopsea lavabila aplicata in doua straturi si amorsa pe suprafete interioare= 98,51 mp;


Alte operatiuni:
· reparare tabla poala franceza ce cuprinde un numar de 10 bucati arcade in forma de semiluna (acestea s-au desprins de tabla imobilului  pe anumite portiuni) = 19,15mp;
· inlocuire pervaz etaj 2 =  37  mp;
· inlocuire jgheaburi cladire etajul  2 -   37m si montare 3 aruncatoare de apa;
· reparare suprafata perete interior si exterior in zona unde este montat aerul conditionat = aprox . 12 mp.(Birou Informatica- etaj.2)
· montare 3 filtre chimice tip STL FPA 100 la sistemul de aerisiere buncarului  situat in demisolul imobilului, livrare toalete uscate- 2 bucati, 
· livrare garnitura termoexpandabila pentru protectie chimica usi pentru adapostul demisol rezistenta la temperatura de peste 180 grade- 100 ml;
· reconditionare lemn stratificat aferent geamurilor de la etajul 1 pentru 6 geamuri cu lungime si latime de 158cm (fiecare geam contine 8 laturi de 158cm): curatarea pentru indepartarea stratului vechi prin slefuire mecanica sau manuala, chituirea fisurilor, slefuire, grunduire impotriva umezelii si a mucegaiului, vopsire si lacuire in aceeasi culoare cu cea existenta
· Schimbat fenorerie la un geam termopan de la etajul 1.


Se solicita garantie de buna executie a contractului in valoare de 2% din valoarea contractului fara TVA. Garantia va fi depusa in termen de 5 zile de la incheierea contractului conform legislatiei in vigoare.

Prestatorul este obligat sa asigure garantia de 24 de luni la reparatiile efectuate la imobilul situat  in  Ploiesti, Bdul Independentei. nr.16, durata garantiei curge de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea  reparatiilor de ambele parti.

	Orice operator economic interesat are obligatia de a vizita amplasamentul in perioada de depunere a ofertelor cu scopul de a-si face o opinie obiectiva cu privire la reparatiile curente ce trebuiesc efectuate si pentru a realiza masuratori precise in vederea  intocmirii ofertei.
	In pretul ofertat vor fi incluse toate operatiunile necesare realizarii reparatiilor. La finalizarea reparatiilor, prestatorul va preda lucrarea completa indiferent de operatiunile neprevazute care ar putea aparea in timpul efectuarii reparatiilor. In pret vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in caietul de sarcini. Prestatorul are obligatia de a prevedea in faza de ofertare toate cantitatile de operatiuni si materiale necesare indeplinirii contractului.

	Ofertele vor fi postate pe SEAP sub forma de deviz care va cuprinde toate costurile si toate operatiunile ce trebuiesc realizate si cu materialele ce vor fi folosite, pana in data de 18.09.2026, ora 12.00 cu denumirea “Reparatii curente B-dul Independentei nr.16 Ploiesti” cu valoarea totala fara TVA si se va specifica ca operatorul economic indeplineste cerintele caietului de sarcini nr.90524/10.09.2026.







Obligatiile prestatorului

	3.1. Prestatorul se obliga sa realizeze reparatiile si sa furnizeze materialele/produsele necesare, la sediul Serviciului Public Finante Locale din B-dul Independentei nr.16 Ploiesti, conform prevederilor contractului si al caietului de sarcini nr. 90524/10.09.2026 sa remedieze viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenita.
	3.2. Prestatorul va respecta condițiile specificate de legislația în vigoare, convențiile de exploatare (autorizări, dacă este cazul, instruiri, dotări, lucrători, condiții tehnico-organizatorice de execuție a lucrărilor etc.). La efectuarea reparatiilor curente, autoritatea contractantă nu va fi responsabilă de încălcarea acestora de către prestator.  
	3.3. Prestatorul are obligaţia de a efectua si supraveghea desfasurarea reparatiilor, este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor,precum si de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract.
	3.4. Tehnologiile de lucru care se vor utiliza sunt cele menționate în standardele, normele tehnice, prescripțiile, instrucțiunile și fișele tehnologice aplicabile pentru fiecare categorie de lucrări.
	3.5.Materialele/produsele și echipamentele trebuie să îndeplinească cerințele de calitate impuse de normativele în vigoare. În ceea ce privește calitatea materialelor (caracteristici tehnice, terminologie, simboluri, ambalare, etichetare, marcare), este obligatoriu ca produsele necesare pentru efectuarea reparatiilor curente, să respecte condițiile privind certificarea conformității și să se încadreze în prescripțiile prevăzute în documentele tehnice normative internationale în vigoare. 
	3.6.Toate materialele ce vor fi folosite, achiziționate de prestator, vor fi însoțite de:
	 -certificat de calitate al furnizorului, care să confirme caracteristicile tehnice; 
	- fișe tehnice conținând caracteristicile produsului; 
	- instrucțiuni de montare, probare, întreținere și exploatare;
 	-certificat de garanție.Reparatiile curente se vor realiza conform reglementărilor tehnice și legale în vigoare.
	3.7.Operatiunile de desfacere a tencuielilor interioare se vor realiza după verificarea amănunțită a părților (zonelor) ce urmează a fi desfăcute. Verificările se vor face vizual și prin decopertări locale. Acolo unde este cazul, se vor lua măsuri de consolidare în scopul evitării riscului de producere a accidentelor și pentru a evita deteriorarea altor elemente ale construcției. Aceste operatiuni se vor încredința numai unor echipe specializate în acest gen de operatiuni. Personalul va fi instruit atât cu privire la succesiunea operațiilor și a fazelor de lucru, cât și asupra normelor de protecție a muncii ce trebuie respectate.
	 Înainte de efectuarea efectivă a reparatiilor, se vor asigura: 
	- delimitarea zonei de lucru; 
	-supravegherea permanentă a zonei în vederea împiedicării accesului persoanelor neautorizate; 
	- măsuri de protecție împotriva prafului;
	 -condiții pentru transportul și depozitarea materialelor rezultate. 
	3.8. Tencuielile interioare au rol de protecție, izolare, igienizare sau decorativ. Se aplică pe suportul existent, zidărie de cărămidă și/sau beton, rigips. Se execută după finalizarea reparațiilor la zidărie .Toate muchiile tencuielilor interioare, care vor fi supuse unor eventuale șocuri mecanice, trebuie protejate de profile metalice de protecție, care nu ruginesc. Calitatea tencuielilor interioare va fi evaluată vizual, la fel ca și tencuielile exterioare. 
	3.9.Se vor realiza zugrăveli cu vopsea lavabilă rezistentă la spălare.
Sprafetele trebuiesc să fie plane și netede (fără bavuri sau dungi). Toate fisurile și neregularitățile se chituiesc sau se șpăcluiesc cu aceeași pastă ce are compoziția gletului. Se curăță de praf, se da cu amorsa pentru ca vopseaua lavabilă să aibă aderență. Recepția lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii se face numai după uscarea lor completă. Se va verifica culoarea uniformă, să nu prezinte pete, scurgeri, stropi, bășici și cojiri, fire de păr și urme de pensulă. Se va verifica aderența la suport. 
	3.10.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor efectuate si a materialelor utilizate, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 
	3.11.Prestatorul are obligatia, in urma constatarii portiunilor de tabla deteriorate sau corodate, imbinari si elemente de fixare degradate sau elemente de tinichigerie deteriorate, sa efectueze repararea acestora, in asa fel incat refacerea imbinarilor sa asigure etanseitatea in vederea prevenirii infiltratiilor si degradarea constructiei si finisajelor interioare.
	3.12. Dupa finalizarea reparatiilor se va verifica etanseitatea.
	3.13. Prestatorul va asigura materialele, echipamentele, sculele și forța de muncă necesare. Reparatiile curente la înălțime se vor efectua cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și cu mijloace adecvate de acces și protecție.
	3.14. Se vor lua măsuri pentru protejarea persoanelor, mobilierului, instalațiilor și construcției. Orice deteriorare produsă din culpa prestatorului va fi remediată pe cheltuiala acestuia.
	3.15. Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul impotriva oricaror reclamatii si actiuni in justitie, daunelor- interese ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu reparatiile efectuate, precum si a costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile contractuale, pentru care responsabilitatea revine prestatorului.
	3.16. Prestatorul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care prestatorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar.
	3.17. Prestatorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului în orice problemă, menţionată la reparatiile efectuate. În cazul în care consideră că dispoziţiile beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii argumentate tehnic si legal, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
	3.18. .Prestatorul are obligatia de a finaliza reparatiile in termen de 30 de zile calendaristice  de la semnarea contractului de catre ambele parti.	
	3.19. În cazul în care, pe parcursul realizarii reparatiilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrării, prestatorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, prestatorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
	3.20. Pe parcursul realizarii reparatiilor curente şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are obligaţia:
0. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi reparatiile (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
0. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare în scopul protejării reparatiilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
0. de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
	3.21.Pe parcursul efectuarii reparatiilor şi a remedierii viciilor ascunse, prestatorul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
	a) confortul riveranilor, sau
	b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
	3.22. Prestatorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu; prestatorul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altor asemenea, de pe si pe santier, sa fie eliminat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor/traseelor. In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, prestatorul are obligatia de a despagubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor drumuri.  
	3.23. Prestatorul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale contractuale.
	3.24.Prestatorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrarii, ivite într-un interval de  24 de luni  de la recepţia reparatiilor efectuate.
	3.25. Prestatorul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse, dar si pentru orice alte degradari induse de executarea defectuoasa, garantia acordata reparatiilor efectuate la imobilul situat in Ploiesti, B-dul Independentei nr.16.
	3.26. Remedierea se va realiza de catre prestator pe cheltuiala sa, in termen de maxim 5 zile de la solicitarea scrisa a beneficiarului.
	3.27.Dupa finalizarea reparatiilor curente, prestatorul trebuie sa asigure:
	• evacuarea și transportul deșeurilor rezultate;
	• curățarea zonei de lucru.
	3.28.Recepția se va realiza după finalizarea reparatiilor curente și verificarea conformității acestora cu cerințele caietului de sarcini și contractului.
Se va verifica inclusiv aspectul lucrărilor, fixarea elementelor, etanșeitatea învelitorii și evacuarea deșeurilor.
3.29. Plata se va face in cont de trezorerie dupa receptia reparatiilor curente si semnarea procesului verbal de receptie de catre comisia de receptie desemnata la nivelul Serviciului Public Finante Locale si reprezentantul prestatorului.

           Criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”.

Valoarea totala estimata a achizitiei este de 200.000 lei inclusiv TVA.
	Pretul va ramane nemodificat pe toata durata derularii contractului.
	Operatorul economic cu care se va initia achizitia pe SEAP, va trebui sa prezinte urmatoarele documente:
1. Completare Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti- completare formular  nr. 3; 
1. Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98/ 2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1;
1. Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2;
1. Indeplinirea conditiilor de calitate mediu - declaratie pe proprie raspundere.
1. Prestatorul va respecta Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si normele de aplicare ale acesteia, Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor – declaratie pe proprie raspundere.


SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, ARHIVA, INTRETINERE
Mioara  Draghici


     Intocmit,
     Cristian   Preoteasa







Formularul  nr.1.

D E C L A R A Ţ I E
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164 din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile publice 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din LEGEA 98 /2016  privind achiziţiile publice. 
    Motive de excludere a candidatului/ofertantului

    ART. 164
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta, sau a luat cunoştinţă în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
    a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de <LLNK 12009   286 10 202 367 31>art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de <LLNK 12009   286 10 202 289 35>art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de <LLNK 12000    78 10 202  10 32>art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de <LLNK 12000    78 10 202  18 36>art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi <LLNK 12004   535 10 202  37 33>art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    e) spălarea banilor, prevăzută de <LLNK 12002   656 11 202  29 30>art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de <LLNK 12004   535 10 202  36 30>art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de <LLNK 12009   286 10 202 209 35>art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
    g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
    (2) Obligaţia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.



Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătura autorizată)










Formularul  nr.2.

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
  (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea 98/2016  privind achizitiile publice

Subsemnatul(a)…………………………............................ reprezentant împuternicit al _____________________________________________________________________,                                                                              (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect ................................................................................................................................ (denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu sunt in situatiile prevazute in art. 167 din Legea 98/216 privind achizitiile publice.
  ART. 167
    (1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată încălcarea acestor obligaţii;
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.
    (3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
    (5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
    a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
    b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de orice altă natură;
    c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
    d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
    (6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl va înainta în termen de maximum 15 zile.
    (7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
    (8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, livrarea/prestarea/executarea unor produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în contract.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
         Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt posibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................


Candidat /ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)










     Formularul nr.3
 DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din  Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terțul susținător, la procedura de……………………. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta Serviciul Public Finante Locale Ploiesti.
   Legea 98/2016 privind achizitiile publice

    Reguli de evitare a conflictului de interese

 “ART. 59
    În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire.

 ART. 60
    (1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
    a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
    c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
    d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
    e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
    (2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


OFERTANT
.................................................
(semnătură autorizată) 









OFERTANT
________________________________________




Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă


	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ………………………………  la achizitia...................... pentru atribuirea contractului de servicii ____________________________________ organizată de _______________________________________ declar pe propria răspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relatiilor de muncă.
	De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate şi sănătate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor.
	
	Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Data ______________  			Reprezentant imputernicit al Ofertantului
									
                                                                        _________________ (semnatura si stampila)	









OFERTANT
________________________________________




Declarație privind respectarea reglementărilor de calitate mediu


	Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) în …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ………………………………  la achizitia...................... pentru atribuirea contractului de servicii ____________________________________ organizată de _______________________________________ declar pe propria răspundere, ca la intocmirea ofertei, cat si pe parcursul prestarii serviciilor vom avea in vedere respectarea si indeplinirea conditiilor de calitate mediu.
	
	Totodată, declar că am luat la cunostință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".


Data ______________  			Reprezentant imputernicit al Ofertantului
									
                                                                        _________________ (semnatura si stampila)	
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